## Slide 1: Конвенционален процес Пропуснати възможности във фазата на определяне
Източник : Hans Sommer, Управление на проекти за сградно строителство
Определяне
Планиране
Строителство
Въвеждане в
експлоатация
Ползване
Възможност за оказване на въздействие
Разширяване на познанията в конвенционалния процес

## Slide 2: Процес с управление на знанието Бързо разширяване на познанията в началото на проекта
Определяне
Планиране
Строителство
Въвеждане в
експлоатация
Ползване
Възможност за оказване на въздействие
Разширяване на познанията чрез управление на знанието
Източник : Hans Sommer, Управление на проекти за сградно строителство

## Slide 3: Възможност за оказване на въздействие върху хода на проекта В колкото по напреднал стадий е проектът, толкова по-малко може да се въздейства върху хода му.
Детайлно проектиране, технически проект
Покана за участие в тръжна процедура, възлагане
Строителство
1/4
1/2
3/4
Срок на проекта
управление на промени
Оказване на въздействие върху алтернативните предложения
Оказване на въздействие върху планирането
10
35
75
100
(%) Степен на възможността за оказване на въздействие
Дефиниране на основните цели
Предварително планиране
Концепция и проект за одобрение
Договаряне за ясни цели за разходите
Структуриране на разходите с фокус върху финансирането
Осигуряване на устойчива информация за разходите
Фокус върху и реализиране на възможни икономии и оптимиране
Активно управление на разходите и промените
Източник : Hans Sommer, Управление на проекти за сградно строителство